
ZMLUVA O DIELO
na realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

1. Zmluvné strany

1.1  Objednávateľ 

	       Obec  Bušince

        Sídlo:     Železničná 4/320, 991 22 Bušince

        Krajina:    Slovenská republika

        Kontaktná osoba:  Ing. Zoltán Végh – starosta obce

        Mobil:     0905 864 641

        IČO:         00319236

	        Bankové spojenie :Prima banka Slovensko,a.s.

        Číslo účtu: 6049183001/5600

        IBAN:SK0356000000006049183001

        BIC:  KOMASK2X

	

	


1.2 Zhotoviteľ:  RENOVIA s.r.o.

	        Sídlo:     Lieskovská cesta 488 , 962 21 Lieskovec 

        Krajina:   Slovenská republika

        Kontaktná osoba: Jaroslav Krnáč – konateľ spoločnosti

        Mobil:  0905 601 839

        IČO:     31627684  

        DIČ :    2020476667

        IČ DPH: SK2020476667

	        Bankové spojenie :  Tatra banka a.s. 

        Číslo účtu:      2621062027/1100

        IBAN:   SK98 1100 0000 0026 2106 2027 

        BIC: 

  


 Preambula

1.
Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania, v zmysle § 3, §5 a § 117  zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zákazky s nízkou hodnotou  „Oprava ulice Fraňa Kráľa a ulice Februárového víťazstva v obci Bušince”.

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „Oprava ulice Fraňa Kráľa a ulice Februárového víťazstva v obci Bušince”,              v rozsahu podľa projektovej dokumentácie tvoriacej prílohu č. 2 tejto zmluvy a rozpočtu výkaz/výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len "Rozpočet"), a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému priebehu kolaudačného konania stavby.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite. 

1. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť               za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa projektovej dokumentácie vrátane všetkých jej príloh, vypracovanej zhotoviteľom, podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne odsúhlasenými objednávateľom, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa diela najmä v súlade so  stavebným povolením ako aj ďalšími povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetu zmluvy vydanými do dňa podpísania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanými po podpise tejto zmluvy, za účelom získania kolaudačného rozhodnutia  pre túto stavbu v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi. 

3.      Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy od objednávateľa vo fotokópií prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela. 

4.      Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela (povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).

1.  Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III.

ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v týchto termínoch:
Termín začatia realizácie diela: dňom odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom, Termín ukončenia realizácie diela: do 31.10.2017 po odovzdaní a prevzatia staveniska zhotoviteľom. 

2. Objednávatel sa zaväzuje stavenisko odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel sa zaväzuje   stavenisko od objednávatela prevziat do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.                     V prípade, ak si Zhotovitel v stanovenej lehote stavenisko neprevezme hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynutím lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas  v zmysle ods. 1 tohto článku III zmluvy. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa  najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať a na základe právoplatného rozhodnutia o povolení užívania stavby (kolaudačného rozhodnutia) odovzdať toto dielo objednávateľovi. 

4. 
Zhotovitel je oprávnený požadovat zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázatelne bránit v realizácii diela: 


a)  zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela; 


b)  prerušení prác na diele Objednávatelom; 


c)  zmene technického riešenia diela zo strany Objednávatela; 


d)  v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožnuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod 

pojmom vyššia moc sa rozume jú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na 
vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvnit, ani ich nemohli pri 

zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. 
vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.); 


e)  omeškaní Objednávatela s odovzdaním staveniska. 

5.
Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podla tohto článku Zmluvy o dielo je 

skutočnost, že Zhotovitel ohlási dôvod na zmenu a Objednávatel túto zmenu schváli. 

Zmenu termínu zhotovenia diela schvaluje Objednávatel písomnou formou. Zhotovitel v 
týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním 
diela. 

6.
Objednávatel odovzdá pred začatím realizácie diela Zhotovitelovi stavenisko formou 

písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí.

7. 
Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v čl. III. ods. 1 tejto Zmluvy.

Článok IV.

CENA

1. 
Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške: 

Cena bez DPH 


                                   39.942,86  EUR 

DPH 20%
 

                                    
  7.988,57  EUR 

Cena celkom vrátane DPH  


            47.931,40  EUR 

2.
K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase fakturácie. 

3.
K zmluve je priložená príloha č. 1 – Rozpočet,  ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príloha 

č. 1 je vyplnený Výkaz/výmer vo všetkých položkách pre celý stavebný objekt. 




4.
Všetky atesty a certifikáty použitých materiálov preukazujúce zhody výrobkov pre stavbu   
si zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1.
 Zhotovitel je oprávnený účtovat Objednávatelovi cenu diela a objednávatel je povinný 

zaplatit Zhotovitelovi cenu diela po odovzdaní a prevzatí diela objednávatelom a po tom, 

ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto 


skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry 
budú:

· kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok, 

·  kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,

·  záznam o odstránení vád a nedorobkov. 


Fakturácia a platenie prác a dodávok bude v zmysle dohody zmluvných strán vykonaná 

pozadu, formou jednej (1) faktúry vystavenej na základe zhotoviteľom predložených, 

objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. 

Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k 
nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. 
V prípade ak objednávateľ  k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom 
uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží 

objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený 
súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie 
do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných 
prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. V zmysle zmluvy o dielo je platba za 

plnenie prác a dodávok objednávateľom dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že 
zhotoviteľ môže vystaviť faktúru až na základe objednávateľom potvrdeného súpisu 

skutočne vykonaných prác a dodávok.


Splatnost faktúry vo výške 50% zmluvnej sumy bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry 

            Objednávatelovi. Zvyšných 50% zmluvnej ceny objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi v 

            rovnomerrných mesačných splátkach počas jedného roka , prvá splátka v nasledujúcom

            mesiaci po úhrade 50% faktúry. Objednávateľ neposkytuje preddavky.

2.
Faktúra - daňový doklad musí obsahovat všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však: 



a)  označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo; 



b)  názov a adresu sídla Objednávatela a Zhotovitela a adresu, na ktorú má byt 


faktúra zaslaná, ICO, DIC, IC DPH Zhotovitela aj Objednávatela; 



c)  číslo zmluvy a označenie diela; 



d)  označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare 


IBAN); 



e)  dátum dodania plnenia; 



f)  deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti; 



g)  výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, 


celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta; 



h)  náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty; 



i)  pečiatku a podpis Zhotovitela; 



j)  prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

3.
Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotovitel v plnom 

rozsahu.

4.
V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovat všetky dohodnuté náležitosti, 

Objednávatel sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotovitelovi s 

uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstránit. V tomto prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynút dňom riadneho doručenia opravenej 
faktúry Objednávatelovi.

5.
Zhotovitel zašle Objednávatelovi faktúru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

6.
Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávatela v prospech 
účtu Zhotovitela.

Článok. VI. 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1.
Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto 

zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán: 

Ing. Igor Kokavec, ako stavebno - technický dozor (za objednávateľa) 

Ing. Anton Gocník , Ivan Hudec, ako stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa .

Stavebno - technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojím zastupovaním ďalších úsekových stavebno - technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na stavbe „Oprava ulice Fraňa Kráľa a ulice Februárového víťazstva v obci Bušince”.

2.
Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v 

zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na 

vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela 


odovzdať objednávateľovi doklady o spôsobilosti na výkon prác zhotoviteľa a jeho 


subdodávateľov, t. j. oprávnenia na výkon stavebných prác a technológií, doklady 


preukazujúce schopnosť a odbornú zdatnosť na vykonanie požadovaných prác a technológií, 
a na požiadanie objednávateľa i doklady preukazujúce účinný systém riadenia kvality prác 
podniku zhotoviteľa a jeho subdodávateľov. V primeranom čase pred realizáciou

          príslušných prác odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty, vzorky a prospekty týkajúce 

           sa odávaných materiálov a realizovaných riešení, technologické postupy realizácie prác 

           zhotoviteľa vrátane analýzy rizík a postupov ich eliminácie, a kontrolný a skúšobný plán 

týkajúci sa realizovaného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred 


začatím prác zoznam všetkých strojov a zariadení, ktoré bude používať pri prácach podľa 

tejto zmluvy spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach 
a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a 


technických noriem (automobily, žeriavy, výťahy, kompresory, malá stavebná 

            mechanizácia, staveniskové rozvádzače, predlžovacie prívody a pod.). Stroje a zariadenia, 

           ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov a

           oleja,) alebo 
k ním chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných 

           prehliadkach 
a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych

           predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy 

           ani ich 
vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa 

bezodkladne odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je oprávnený označiť všetky stroje a 

zariadenia zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ 
povolí používať pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatočne 


viditeľným označením nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a zariadení. 
Zhotoviteľ je povinný strpieť označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať 
toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné. 

3.
Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na 


schválenie plán staveniska.  

I. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

II. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska zhotoviteľom.

III. Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa na svoje vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie diela.

IV. Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.

V. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.

VI. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí zhotoviteľ.

VII. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch určených objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní.

VIII. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné  zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. IV tejto zmluvy.

IX. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.

X. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál  a  dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

XI. Zhotoviteľ sa môže pohybovať v objektoch objednávateľa len v tých priestoroch, ktoré vymedzí objednávateľ. 

XII. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.

4.
Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez 


zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho 
prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom 

objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na 

účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ 

realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a 


odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto 


povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.

5.
Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného 



zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov 

príp. subdodávateľov  tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie diela v zmysle čl. III. 
ods. 1 tejto zmluvy. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i 


tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na 


realizáciu diela. 

6.
Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, 
ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v 


primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a 


ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z. Pracovníci 

zhotoviteľa sú povinní pohybovať sa po stavenisku výlučne v pracovnom odeve výrazne 
a čitateľne označenom obchodným menom zhotoviteľa na vrchnej - chrbtovej časti 


odevu, vo vyhovujúcej pracovnej obuvi a v ochranných pracovných prilbách. 



Objednávateľ je oprávnený označiť všetkých pracovníkov zhotoviteľa, ktorí v zmysle 

ustanovení tejto zmluvy (najmä o odbornej spôsobilosti a kvalifikácii pracovníkov 


zhotoviteľa) môžu byť nasadení na realizáciu diela, dostatočne viditeľným označením 

nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto pracovníkov. Zhotoviteľ je povinný 


strpieť ich označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať toto označenie v 
čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné. Zhotoviteľ je 


povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku objednávateľa a tretích osôb.

7.
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVRSR č. 147/2013 Z. z.., vyhlášky MV SR č.. 94/2004 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi ku dňu začatia prác zoznam všetkých pracovníkov zhotoviteľa, ktorý bude priebežne aktualizovať, platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy (doklady môžu byť nahradené aj čestným prehlásením, že požadované školenia a odborná spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa sú platné. Takéto prehlásenie musí podpísať štatutárny zástupca zhotoviteľa). V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie zhotoviteľ.

8.
Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

9.
Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie.

10.
Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je zhotoviteľ v omeškaní.

11.
Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť objednávateľa na prípadnú nevhodnosť materiálu alebo navrhnutý technologický postup, ktorý by mohol ohroziť kvalitu realizovaných prác. Zmenu materiálu alebo technologického postupu je potrebné vzájomne písomne odsúhlasiť a zhotoviteľ v tomto prípade preberá zodpovednosť za vykonanú zmenu.

12.
Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa. Objednávateľom oprávnené osoby majú právo vstúpiť na stavenisko počas celej realizácie projektu.

13.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatiu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v lehote 3 pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach.

14.
Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.

15.
Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účastí na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.

16.
Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 19 tohto článku.

17.
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami. 

18.
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.

19.
O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj: 

· zhodnotenie akosti vykonaných prác, 

· súpis zistených vád a nedorobkov, 

· dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov, 

· údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení, 

· súpis odovzdaných dokladov, 

· dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.

20.
Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 


poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.

21.
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, 


zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. 
Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho 


odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených vád a nedorobkov.

22.
Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť 


realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je 


zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez 


vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré 


objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ je povinný 


zaplatiť zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy. Objednávateľ 
nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. 


Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi 


preukázať. 

Článok VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1.
Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ  zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude 
mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať 


požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ 

zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré 
vznikli počas záručnej doby. 

2.
Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu celej stavby 


„Oprava ulice Fraňa Kráľa a ulice Februárového víťazstva v obci Bušince”. Záručná doba sa 
končí uplynutím 60 
mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a 


technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou 


záručnej doby 
poskytovanej ich výrobcom, minimálne však dobu 25 mesiacov plynúcej odo 
dňa odovzdania celej stavby „Oprava ulice Fraňa Kráľa a ulice Februárového víťazstva v 

obci Bušince” 
zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej 


výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú 

súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje 
(t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddiaľuje) o dobu, v ktorej objednávateľ 


nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť 
zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej  starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

4. Objednávateľ' je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní od jej zistenia. 

5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami. 

6. Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.

7. Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 6 tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná. 

Článok VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,15% z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  Objednávateľ sa nedostáva do omeškania v prípade, ak nie sú mu poskytnuté/preplatené finančné prostriedky zo strany poskytovateľa.

3. Ak zhotoviteľ nedodrží termín realizácie diela uvedený v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny diela podľa č. IV ods. 1, a to za každý deň omeškania. 

4. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 66,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. 

5. Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 66,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. 

6. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 7 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 850,- EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VI. ods. 7 tejto zmluvy zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. 

7. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, bude realizovať dielo bez použitia predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ako sú pracovná obuv, pracovný odev, ochranná prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty apod.), má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 33,- EUR za každú nepoužitú osobnú a ochrannú pracovnú pomôcku u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. 

8. Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby. 

9. Ak zhotoviteľ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 21 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vyprataním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. 

10. Ak zhotoviteľ do 30 dní po splatnosti neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatenej svojim subdodávateľom.

11. Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi do 14 dní po podpise tejto zmluvy zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu uvedenú v čl. XII. ods. 1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% zo sumy ceny diela bez DPH.

12. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

Článok IX.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

1. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. 

2. Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľovi. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Článok X.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením. 

2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v zákone. 

3. Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä: 

a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko, 

b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením termínu uvedeného v článku III. ods. 1 tejto zmluvy, 

c) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 7 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VI. ods. 7 tejto zmluvy, 

d) ak zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore s ustanovením čl. II. ods. 5 tejto zmluvy a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nevykoná nápravu, 

e) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické postupy realizácie prác podľa čl. VI. ods. 2 tejto zmluvy, 

f) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu, 

g) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná, 

h) ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v čl. XII. ods. 1 tejto zmluvy nepreukáže objednávateľovi uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou na diele a/alebo zmluvu o poistení majetku v zmysle čl. XII. ods. 1 tejto zmluvy. 

4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby svojim subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne. 

1. Objednávateľ' môže odstúpiť od zmluvy i v prípade, ak zanikne platnosť stavebného povolenia. Objednávateľ musí pri odstúpení od zmluvy preukázať zhotoviteľovi zánik jeho platnosti. 

1. Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. 

2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí. 

3. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve. 

Článok XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

1. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúry vystavenej na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto zmluvy. 

Článok XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 14 dní po podpise tejto zmluvy zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu (príloha č. 2), minimálne však vo výške ceny diela bez DPH v zmysle tejto zmluvy, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii diela. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas realizácie diela. Zhotoviteľ je taktiež povinný uzavrieť zmluvu o poistení majetku, minimálne vo výške dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy, s dojednanou výplatou poistného plnenia objednávateľovi (teda poistným vinkulovaným v prospech objednávateľa) a predložiť o tom objednávateľovi doklad najneskôr 10 dní po podpise tejto zmluvy, pričom toto poistenie je zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti po celý čas realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného podľa príslušných poistných zmlúv. Pre prípad, že zhotoviteľ nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia ktorejkoľvek z poistných zmlúv, na základe ktorého by mal poisťovateľ právo ktorúkoľvek poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie poistného plnenia splatného podľa ktorejkoľvek poistnej zmluvy, objednávateľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet zhotoviteľa vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti zhotoviteľa ako poisteného alebo poistníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek poistného dlžného podľa ktorejkoľvek poistnej zmluvy. 

2. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve je povinnosť zmluvných strán postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami.  Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

5. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, jeden  pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.

2. Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne
3. [image: image1.jpg]V Businciach , dila .

osvedceny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorudend plati,
Ze udinky dorudenia nastali tretim dilom po jej odoslani.
V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dévodu stane neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost,
neucinnost’ alebo nevynutitelnost ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany st povinné
v dobrej viere, reSpektujic zasady poctivého dobrych mravov rokovat’ tak, aby bolo neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého
vecny obsah bude zhodny alebo & mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom ugel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial’ takato
dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouZijii sa na nahradenie
neplatného, neucinného alebo nevynutiteIného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie s, potom sa pouziji ustanovenia slovenskych pravnych predpisov
a indtititov, ktoré si upravené slovenskym pravnym poriadkom, pri¢om sa pouZiju také
ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridm predchadzajucej vety.
Prilohou a neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy s alebo sa postupne stani nasledovné
prilohy:

Priloha ¢. 1 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka zhotovitel'a)

Priloha ¢. 2 zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu

16 A0 2l

za objednavatela: za zhotovitel'a :

Ing: Zoltén Véd

Jaroslav Krnag¢

starosta obce konatel’ spolognosti





